טופס דיווח סטטוס לפרויקט בסדנה

מילוי טופס זה הנו חובה!

| מספר פרויקט |  |  | 024 |  | מספר הפרויקט הינו המספר שניתן לאחר פגישות הייעוץ – במייל חוזר, במידה ואין ברשותכם מספר זה אנא עדכנו את דר' אריאל רוט או אסי ברק |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שם הפרויקט |  |  | IO-FIT |  |  |  |  |  |
| מטרת הפרויקט (בקצרה) |  |  | אפליקציה ייעודית למתאמנים למעקב אחרי האימונים, למידת תרגילים וטכניקה נכונה. |  |  |  |  |  |
| חברי הצוות |  |  | שם | אי מייל |  |  |  |  |
|  |  |  | אורי ארד | Oriard5@gmail.com |  |  |  |  |
|  |  |  | איתמר כהן | Itamar248@gmail.com |  |  |  |  |
| מצב הפרויקט |  |  | תיאור (מה יושם עד עכשיו) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | עיצבנו את המסכים והתחלנו לעבוד על הלוגיקה. |  |  |  |  |  |
| פרט את האתגרים שנשארו לסיום הפרויקט |  | ללמוד טכנולוגיות חדשות שלא השתמשנו בהן כגון Flutter / Firebase ומימוש האלגוריתמים באופן יעיל בשפה חדשה ולא מוכרת לנו (Dart) |  |  |  |  |  |  |
| התקדמות הפרויקט: כמה אחוזים מכלל הרכיבים הבאים הושלמו? במידה וחלק מהרכיבים לא רלוונטי אנא ציינו (NA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| תחום |  |  | % | הערות |  |  |  |  |
| בסיס נתונים |  |  | 0% | עדיין לא התחברנו לDatabase |  |  |  |  |
| UI |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| שרת |  |  | 0% | עדיין לא התחברנו לשרת |  |  |  |  |
| אלגוריתם |  |  | 10% | התחלנו לממש את הלוגיקה |  |  |  |  |
| גרפיקה |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| אינטגרציה |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (אחר...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| חלוקת העבודה בין הצוות לגבי כל אחד מחברי הצוות אנא פרטו את תחום ההתמקדות בפרויקט |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שם הסטודנט | תכולה |  |  |  |  |  | סך ימי מילואים במהלך שנת הלימודים הנוכחית (מפתיחתה הרישמית עד כה, אותם ניתן לגבות באישורים רשמיים בלבד!) |  |
| אורי ארד | עיצוב מסכים ולוגיקה כללית |  |  |  |  |  | 0 |  |
| איתמר כהן | עיצוב מסכים ולוגיקה כללית |  |  |  |  |  | 0 |  |
| פרט את הטכנולוגיות אותם אתם נדרשים ללמוד וליישם בפרויקט, וכן מה נעשה עד היום: הסבר: דוגמאות לטכנולוגיות Blockchain,Flutter, Androino,Bloc, micro services, ספריות חיצוניות, פרויקטים אחרים, קוד פתוח |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שם הטכנולוגיה | תיאור |  |  |  |  | אחוז הלימוד |  | אחוז היישום |
| Flutter | הFramework בה האפליקציה בנויה |  |  |  |  | 50% |  | 30% |
| Firebase | השרת שיכיל את הDatabase והבקשות |  |  |  |  | 30% |  | 0% |
| MongoDB | אם נצטרך נשתמש גם בDatabase זה. |  |  |  |  | 0% |  | 0% |
| NodeJS | אם נצטרך נשתמש גם בשרת מסוג זה. |  |  |  |  | 0% |  | 0% |
| הערות כלליות | התחלנו לעבוד בReact Native ונוצרו לנו המון בעיות בסביבה ולכן החלטנו לעבור לFlutter וללמוד הכל מההתחלה. |  |  |  |  |  |  |  |
| חשוב! יש לצרף דוח של JIRA (או כל מערכת אחרת תומכת AGILE) עפ"י user stories הכולל את חלוקת העבודה בין חברי הצוות ו/או לינק למערכת. הערה: ב Jira ניתן לייצא את ה issues |  |  |  |  |  |  |  |  |

חילקנו את העבודה שווה בשווה ולכן לא הקצנו באמת מישהו למשהו ספציפי.